Inversión en infraestructura deportiva y espacios públicos

Comuna de Coquimbo, junio de 2021 a 2026. Líneas de tiempo y análisis descriptivo

Documento de trabajo elaborado el 01.10.2026 a partir de dos planillas municipales entregadas por el equipo de comunicaciones del Alcalde Ali Manouchehri. Todas las cifras están en pesos nominales, sin ajuste por inflación.

Versión rectificada el 05.10.2026: se corrigió la distribución territorial (sección 4.7), que sobrestimaba la inversión en Guanaqueros.

# 1. Antecedentes y criterios

Se revisaron dos documentos:

- Documento 1: "Proyecto Estadio y Otros 2021-2026". Contiene el gasto anual del centro de costo 055, Estadio Francisco Sánchez Rumoroso (presupuesto inicial, vigente, utilizado y saldo, informe SECPLAN), un resumen de proyectos del estadio entre 2023 y 2026 y cuatro proyectos deportivos plurianuales.

- Documento 2: "Proyectos georreferenciados 2021-2026: Deporte y Recuperación de Espacios Públicos". Registra cada iniciativa con su fuente de financiamiento, aporte externo, aporte municipal, monto total y estado. Tiene cuatro hojas: Infraestructura Deportiva, Recuperación de Espacios Públicos, Rural y Estado.

Criterios aplicados:

- En el documento 1, la inversión realizada corresponde a la columna "Utilizado" de cada año.

- En el documento 2, el año de cada iniciativa es el de término, recepción o adquisición informado en la columna Estado. Las que están en ejecución, licitación, contrato o evaluación se agrupan como "En curso". Las que no traen estado se agrupan como "Sin estado informado".

- En el documento 2, el monto es el valor total de la iniciativa. En las obras en curso o en licitación es un presupuesto comprometido, no un gasto ejecutado.

- La hoja Estado repite las hojas de Deporte y de Espacios Públicos, por lo que no se suma. De la hoja Rural se agregan solo cuatro iniciativas con monto que no aparecen en las otras hojas. Se eliminó un registro duplicado (cierre perimetral Parque Humedal Culebrón, $560.970.950).

# 2. Documento 1: Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y otros proyectos

## 2.1 Línea de tiempo del gasto del estadio (centro de costo 055)

La tabla muestra, año por año, cada ítem con gasto utilizado mayor a cero. Las cuentas 215-29 son compras de activos (equipos, mobiliario, máquinas) y las 215-22 son bienes y servicios (mantención, insumos, reparaciones). Con asterisco se marcan los ítems que la planilla destaca como proyectos del estadio.

| Año | Cuenta | Ítem | Utilizado |
| --- | --- | --- | --- |
| Año 2021 |  |  |  |
| 2021 | 215-22-08 Bienes y serv. | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES - MANTENCION CANCHA DE PASTO | $11.400.000 |
| 2021 | 215-22-04 Bienes y serv. | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES - PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | $8.692.500 |
| 2021 | 215-22-04 Bienes y serv. | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS - OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | $807.499 |
|  |  | Subtotal 2021 (suma de ítems) | $20.899.999 |
| Año 2022 |  |  |  |
| 2022 | 215-29-05 Activos | OTRAS - PROYECTO MAQUINAS ESTADIO | $18.970.525 |
| 2022 | 215-22-06 Bienes y serv. | OTROS - LIMPIEZA TENSOMEMBRANA | $17.850.000 |
| 2022 | 215-22-04 Bienes y serv. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO - MATERIALES DE ASEO | $4.847.809 |
| 2022 | 215-22-04 Bienes y serv. | OTROS - MAQUINARIAS | $4.472.310 |
| 2022 | 215-22-04 Bienes y serv. | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS - FERTILIZANTES,INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | $4.135.964 |
| 2022 | 215-22-06 Bienes y serv. | MANTENIMIENTO Y REPRACIONES DE EDIFICACIONES - MANTENCION ASCENSOR | $3.387.588 |
| 2022 | 215-29-05 Activos | OTRAS - MAQUINAS Y EQUIPOS | $1.832.244 |
| 2022 | 215-22-12 Bienes y serv. | GASTOS MENORES - CAJA CHICA | $900.000 |
| 2022 | 215-22-04 Bienes y serv. | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS - HERRAMIENTAS DE TRABAJO | $89.708 |
| 2022 | 215-22-12 Bienes y serv. | GASTOS MENORES - REEMBOLSOS | $36.408 |
|  |  | Subtotal 2022 (suma de ítems) | $56.522.556 |
| Año 2023 |  |  |  |
| 2023 | 215-29-05 Activos | OTRAS - ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PANTALLA MARCADOR PARA EL ESTADIO FCO.SANCHEZ (*) | $36.878.100 |
| 2023 | 215-22-08 Bienes y serv. | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES - MANTENCION CANCHA DE PASTO | $26.477.500 |
| 2023 | 215-22-04 Bienes y serv. | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS - MATERIALES REPARACION ESTADIO | $23.837.967 |
| 2023 | 215-29-05 Activos | OTRAS - ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA | $13.503.120 |
| 2023 | 215-22-04 Bienes y serv. | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES - COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENCION DE CANCHA DEL ESTADIO F.S.R | $7.497.000 |
| 2023 | 215-22-04 Bienes y serv. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO - MATERIALES DE ASEO | $4.927.277 |
| 2023 | 215-29-05 Activos | OTRAS - COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO SANCHEZ RUMOROSO | $3.754.812 |
| 2023 | 215-22-06 Bienes y serv. | MANTENIMIENTO Y REPRACIONES DE EDIFICACIONES - MANTENCION ASCENSOR | $3.248.700 |
| 2023 | 215-22-06 Bienes y serv. | OTROS - MANTENCION GENERADOR | $3.153.500 |
| 2023 | 215-22-04 Bienes y serv. | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS - COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL FR | $1.834.912 |
| 2023 | 215-22-06 Bienes y serv. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - SERVICIO DE MANTENCION NORMAL DE TRACTORES DEL ESTADIO | $1.734.158 |
| 2023 | 215-22-04 Bienes y serv. | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS - ADQUISICION DE PINTURAS | $1.350.932 |
| 2023 | 215-22-04 Bienes y serv. | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS - PINTURA RAYADO DE CANCHA | $1.145.970 |
| 2023 | 215-22-12 Bienes y serv. | GASTOS MENORES - CAJA CHICA | $300.000 |
|  |  | Subtotal 2023 (suma de ítems) | $129.643.948 |
| Año 2024 |  |  |  |
| 2024 | 215-29-05 Activos | OTROS - OTROS | $59.547.600 |
| 2024 | 215-29-05 Activos | MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION - MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION (*) | $55.893.110 |
| 2024 | 215-22-04 Bienes y serv. | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS - OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | $39.869.612 |
| 2024 | 215-22-06 Bienes y serv. | OTROS - OTROS | $35.152.984 |
| 2024 | 215-29-04 Activos | MOBILIARIOS Y OTROS - MOBILIARIOS Y OTROS | $31.793.388 |
| 2024 | 215-22-06 Bienes y serv. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES | $26.798.800 |
| 2024 | 215-22-04 Bienes y serv. | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES - MANTENCION CANCHA ESTADIO | $14.510.309 |
| 2024 | 215-22-04 Bienes y serv. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO - MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $6.627.121 |
| 2024 | 215-29-05 Activos | OTROS - HERRAMIENTAS | $3.197.187 |
| 2024 | 215-22-08 Bienes y serv. | OTROS - SERVICIO FUSION FIBRA OPTICA ESTADIO FSR | $1.492.528 |
| 2024 | 215-29-05 Activos | OTROS - TERMOS CAMARIN ARBITROS | $1.161.440 |
| 2024 | 215-29-05 Activos | OTROS - MAQUINAS Y EQUIPOS | $598.489 |
| 2024 | 215-22-12 Bienes y serv. | GASTOS MENORES - CAJA CHICA | $300.000 |
|  |  | Subtotal 2024 (suma de ítems) | $276.942.568 |
| Año 2025 |  |  |  |
| 2025 | 215-22-06 Bienes y serv. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES - MANTENCION ELECTRICA (*) | $955.304.222 |
| 2025 | 215-29-04 Activos | MOBILIARIOS Y OTROS - BUTACAS SECTOR VIP (*) | $138.860.966 |
| 2025 | 215-29-05 Activos | OTROS - OBLIGADO 2024-ADQUISICION DE PANTALLA LED P10 (*) | $59.143.000 |
| 2025 | 215-29-05 Activos | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION - MAQUINARIAS ESTADIO (*) | $47.039.993 |
| 2025 | 215-22-04 Bienes y serv. | OTROS MATERIALES,REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS - PENDIENTES POR ADJUDICAR 2024-ADQUISICION DE MATERIAL | $39.968.443 |
| 2025 | 215-29-04 Activos | MOBILIARIOS Y OTROS - OBLIGADO 2024-MOBILIARIO PARA EL ESTADIO | $31.793.388 |
| 2025 | 215-22-06 Bienes y serv. | OTROS - LIMPIEZA TENSOMEMBRANA Y EQUIPOS | $23.990.000 |
| 2025 | 215-22-04 Bienes y serv. | OTROS MATERIALES,REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS - MANTENCION RECINTO | $15.464.333 |
| 2025 | 215-29-05 Activos | OTROS - MAQUINASY EQUIPOS | $13.960.096 |
| 2025 | 215-22-04 Bienes y serv. | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES - MANTENCION CANCHA DE PASTO | $9.158.774 |
| 2025 | 215-22-06 Bienes y serv. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES - MANTENCION ASCENSOR | $6.116.600 |
| 2025 | 215-22-06 Bienes y serv. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES - MANTENCION GRUPO ELECTROGENO | $3.546.200 |
| 2025 | 215-22-06 Bienes y serv. | OTROS - PENDIENTE POR ADJUDICAR 2024-SERVICIO DE MANTENCION DEL GRUPO GENERADOR ELECTRICO | $3.153.500 |
| 2025 | 215-22-06 Bienes y serv. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES - OBLIGADO 2024-SERVICIO MANTENCION MENSUAL ASCENSOR EST | $2.998.800 |
| 2025 | 215-22-04 Bienes y serv. | OTROS - ADQUISICION DE MOBILIARIO | $2.199.239 |
| 2025 | 215-22-12 Bienes y serv. | GASTOS MENORES - CAJA CHICA | $1.076.806 |
|  |  | Subtotal 2025 (suma de ítems) | $1.353.774.360 |
| Año 2026 |  |  |  |
| 2026 | 215-29-04 Activos | MOBILIARIO Y OTROS - MOBILIARIO | $47.454.994 |
| 2026 | 215-22-04 Bienes y serv. | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES - PRODUCTOS AGROPECUARIOS (*) | $24.556.840 |
| 2026 | 215-22-06 Bienes y serv. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES | $13.316.600 |
| 2026 | 215-22-04 Bienes y serv. | OTROS MATERIALES,REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS - OTROS MATERIALES | $6.988.275 |
| 2026 | 215-22-04 Bienes y serv. | OTROS - OTROS | $6.840.834 |
| 2026 | 215-22-12 Bienes y serv. | GASTOS MENORES - GASTOS MENORES | $300.000 |
|  |  | Subtotal 2026 (suma de ítems) | $99.457.543 |
|  |  | Total informado en la fila TOTAL de la planilla 2026 | $1.054.761.765 |

Nota sobre 2026. La fila TOTAL de la planilla 2026 informa $1.054.761.765 utilizados, pero los ítems suman $99.457.543. La diferencia, $955.304.222, es exactamente el monto de la iluminación deportiva registrada en 2025. Todo indica que ese gasto quedó contado en ambos años. Conviene confirmarlo con SECPLAN y la Dirección de Administración y Finanzas. Además, el resumen ubica la pantalla LED en 2024, pero el centro de costo la registra en 2025 como compromiso arrastrado de 2024.

## 2.2 Proyectos destacados del estadio, según el resumen de la planilla

| Año | Proyecto | Presupuesto ejecutado |
| --- | --- | --- |
| 2023 | ADQUISICION DE PANTALLA MARCADOR PARA ESTADIO | $36.878.100 |
| 2024 | ADQUISICION Y RECAMBIO DE PANTALLA LED EXTERIOR | $59.143.000 |
| 2024 | ADQUISICION DE NUEVA MAQUINARIA PARA LA MANTENCION DEL TERRENO DE JUEGO | $55.893.110 |
| 2025 | ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE MANTENCION DE CESPED | $47.039.993 |
| 2025 | ADQUISICION DE ILUMINACION DEPORTIVA EFSR | $955.304.222 |
| 2025 | ADQUISICION DE BUTACAS EFSR | $138.860.966 |
| 2026 | ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS PARA MANTENCION DEL CESPED PARA EFSR | $24.556.840 |
| 2026 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ESTADIO | $23.438.921 |
|  | Total proyectos del estadio 2023-2026 | $1.341.115.152 |

## 2.3 Otros proyectos deportivos plurianuales

| Periodo | Proyecto | Presupuesto ejecutado |
| --- | --- | --- |
| 2025 MIXTO | Inversión gestionada del Instituto Nacional de Deportes de Chile. Mejoramiento del gimnasio techado de Tierras Blancas | $305.590.574 |
| 2025-2026 | Inversión recinto deportivo Fortín Motta | $661.652.548 |
| 2025-2027 | Inversión gimnasio techado Perfecto Arturo López | $435.818.739 |
| 2025-2028 | Inversión deportiva Parque de la Pampilla | $2.198.920.693 |
|  | Total otros proyectos | $3.601.982.554 |

## 2.4 Totales del documento 1

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Gasto utilizado del centro de costo 055, 2021-2026, según las filas TOTAL | $2.892.545.196 |
| Gasto utilizado del centro de costo 055, 2021-2026, sin duplicar la iluminación en 2026 | $1.937.240.974 |
| Proyectos destacados del estadio, 2023-2026 | $1.341.115.152 |
| Otros proyectos deportivos plurianuales | $3.601.982.554 |
| Total en infraestructura deportiva informado por la planilla (proyectos del estadio más otros proyectos) | $4.943.097.706 |

Los montos no se deben sumar entre sí. Los proyectos destacados del estadio forman parte del gasto del centro de costo, y los otros proyectos se financian por fuera de él. El total oficial que propone la planilla es $4.943.097.706.

# 3. Documento 2: Iniciativas de deporte y recuperación de espacios públicos

## 3.1 Línea de tiempo por año

Cada bloque reúne las iniciativas terminadas, recepcionadas o adquiridas ese año. Al final van las que están en curso y las que no traen estado. Línea: D es infraestructura deportiva, EP es recuperación de espacios públicos y EP-R son las cuatro iniciativas rurales que solo aparecen en la hoja Rural.

| Iniciativa | Línea | Fuente | Externo | Municipal | Total | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año 2021 (5 iniciativas) |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCION EXTENSION REDES SANITARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE VIVIENDAS SECTOR PARCELA 30 EL SAUCE | EP | SUBDERE | $238.084.000 | $7.072.668 | $245.156.668 | Terminado 2021 |
| CONSTRUCCION PLAZA DOMEYKO BAQUEDANO | EP | MINVU (SECTORIAL) | $149.104.734 | $0 | $149.104.734 | Terminado 2021 por el SERVIU |
| CONSTRUCCION ESTACION MEDICO RURAL DE LAS CARDAS | EP | FRIL (GORE)- MUNICIPAL | $75.719.397 | $42.188.098 | $117.907.495 | Terminado 2021 |
| MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL SALVADOR | EP | SUBDERE | $59.988.902 | $4.159.250 | $64.148.152 | Terminado 2021 |
| CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA LA CANTERA | D | SUBDERE | $58.952.139 | $0 | $58.952.139 | Terminada 2021 segundo semestre |
| Subtotal 2021 |  |  | $581.849.172 | $53.420.016 | $635.269.188 |  |
| Año 2022 (9 iniciativas) |  |  |  |  |  |  |
| REPOSICION AV, COSTANERA COQUIMBO TRAMO PEÑUELAS SUR - CRUCE LA CANTERA. | EP | MINVU (SECTORIAL) | $5.048.121.493 | $0 | $5.048.121.493 | Terminado 2022 por el SERVIU |
| CONSTRUCCION PASEO RENGO PEÑUELAS | EP | MINVU (SECTORIAL) | $748.928.452 | $0 | $748.928.452 | Terminado 2022 por el SERVIU |
| PAVIMENTACION LAS TORRES Y LOS ACACIOS, SECTOR LA CANTERA (PAV. PARTICIPATIVA N° 30) | EP | SERVIU/PAVIMENTOS | $135.347.000 | $0 | $135.347.000 | Terminado 2022 por el SERVIU |
| PAVIMENTACION CALLE FUNDICION, SECTOR LAHERRADURA (PAV. PARTICIPATIVA N° 30) | EP | SERVIU/PAVIMENTOS | $58.928.000 | $31.874.000 | $90.802.000 | Terminado 2022 por el SERVIU |
| CONSTRUCCION AREA VERDE JUNTA DE VECINOS LOS AROMOS | EP | SUBDERE - MUNICIPAL | $59.999.818 | $12.732.322 | $72.732.140 | Terminado 2022 |
| CONSTRUCCION PLAZA LAS VERTIENTES (COSTADO MULTICANCHA) | EP | SUBDERE | $59.987.729 | $0 | $59.987.729 | Terminado 2022 |
| MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CALLE GLORIAS NAVALES, PUNTA MIRA COQUIMBO | EP | SUBDERE | $59.909.678 | $0 | $59.909.678 | Terminado 2022 |
| PAVIMENTACION PASAJE GABRIELA MISTRAL, SECTOR PARTE ALTA (PAV. PARTICIPATIVA N° 30) | EP | SERVIU/PAVIMENTOS | $12.705.000 | $39.910.000 | $52.615.000 | Terminado 2022 por el SERVIU |
| PAVIMENTACION PASAJE GARRIGA, SECTOR PARTE ALTA (PAV. PARTICIPATIVA N° 30) | EP | SERVIU/PAVIMENTOS | $10.543.000 | $22.000.000 | $32.543.000 | Terminado 2022 por el SERVIU |
| Subtotal 2022 |  |  | $6.194.470.170 | $106.516.322 | $6.300.986.492 |  |
| Año 2023 (25 iniciativas) |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO SOCOS, TONGOY. | EP | MOP (SECTORIAL) | $2.724.857.458 | $0 | $2.724.857.458 | Terminado 2023 por la DOP |
| MEJORAMIENTO VIAS DE EVACUACION TONGOY COQUIMBO (PRIMERA ETAPA) | EP | MINVU (SECTORIAL) | $1.969.830.448 | $0 | $1.969.830.448 | Terminado 2023 por el SERVIU |
| OBRAS DE HABILITACIÓN AUDITORIO (ALFOMBRAS, PANTALLA, BUTACAS) | EP | MUNICIPAL | $0 | $436.559.421 | $436.559.421 | Terminado 2023 |
| MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD PEATONAL CALLE RIELES ESQUINA LIRA, GUAYACÁN | EP | SUBDERE/PRBIPE | $202.002.951 | $16.215.848 | $218.218.799 | Terminado 2023 |
| ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARQUE OHIGGINS | EP | MUNICIPAL | $0 | $175.595.987 | $175.595.987 | Adquirido el 2023 |
| REPOSICION CENTRO DE MADRES SANTA EMITA GUAYACAN | EP | SUBDERE | $139.007.275 | $0 | $139.007.275 | Terminado 2023 |
| REPARACIÓN TECHUMBRE CONSULTORIO GENERAL URBANO DE SAN JUAN | EP | GORE/FNDR | $82.403.633 | $0 | $82.403.633 | Terminado 2023 |
| ADQUISICIÓN MOBILIARIO FALTANTE PARA EDIFICIO CONSISTORIAL | EP | SUBDERE | $79.056.148 | $0 | $79.056.148 | Adquirido el 2023 |
| CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA JJVV VILLA FEDECO, SECTOR LA COVICO | EP | SUBDERE | $59.518.900 | $0 | $59.518.900 | Terminado 2023 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSFORMACION ELECTRICOS LA PAMPILLA | EP | MUNICIPAL | $0 | $58.272.744 | $58.272.744 | Adquirido el 2023 |
| CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE LECTURA DE PATENTES EN EL SECTOR TIERRAS BLANCAS DE LA COMUNA DE COQUIMBO | EP | SUBDERE | $58.191.000 | $0 | $58.191.000 | Terminado 2023 |
| MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA, SECTOR TIERRAS BLANCAS, COMUNA DE COQUIMBO | EP | SUBDERE | $54.145.000 | $0 | $54.145.000 | Terminado 2023 |
| MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO SUEÑO POR UN MAÑANA PAN DE AZUCAR | EP | SUBDERE | $41.110.875 | $11.387.494 | $52.498.369 | Terminado 2023 |
| TABIQUE ESCENARIO Y PISO PARA DANZA AUDITORIO EDIFICIO CONSITORIAL | EP | MUNICIPAL | $0 | $47.999.876 | $47.999.876 | Terminado 2023 |
| OBRA DE CONFIANZA PLAZA PARA LA PRIMERA INFANCIA TONGOY | EP | MINVU | $40.000.000 | $6.559.866 | $46.559.866 | Terminado 2023 |
| CONSERVACION GIMANSIO TECHADO (INSTALACION ELECTRICA) | D | IND-MUNICIPAL | $40.901.644 | $1.468.047 | $42.369.691 | Terminado 2023 |
| ADQUISICION HORNO CREMATORIO PARA CENTRO MEDICO VETERINARIO MUNICIPAL | EP | MUNICIPAL | $0 | $41.650.000 | $41.650.000 | Terminado 2023 |
| MEJORAMIENTO ESPACIO DE LECTURA CASA DE LAS ARTES RURAL, LA CANTERA. | EP | CULTURA | $31.877.265 | $0 | $31.877.265 | Terminado 2023 |
| REVESTIMIENTO ACUSTICO AUDITORIO EDIFICIO CONSISTORIAL INSTALACION ALFOMBRA | EP | MUNICIPAL | $0 | $29.197.745 | $29.197.745 | Terminado 2023 |
| CONSTRUCCION VARIOS RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, EN LA COMUNA DE COQUIMBO (RAUL) | EP | SUBDERE | $26.808.618 | $0 | $26.808.618 | Terminado 2023 |
| REMANTENTES CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE CARABINEROS DE VARELA | EP | MUNICIPAL | $0 | $19.324.753 | $19.324.753 | Terminado 2023 |
| IMPLEMENTACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PAMPILLA, COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $14.900.321 | $14.900.321 | Terminado 2023 |
| CONSTRUCCIÓN SALA DE ENFERMERÍA Y PRIMEROS AUXILIOS EDIFICIO CONSISTORIAL | EP | MUNICIPAL | $0 | $10.404.765 | $10.404.765 | Terminado 2023 |
| ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO UNIDAD DE CARABINEROS DE VARELA | EP | MUNICIPAL | $0 | $5.321.429 | $5.321.429 | Adquirido el 2023 |
| HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR | EP | MUNICIPAL | $0 | $4.998.000 | $4.998.000 | Terminado 2023 |
| Subtotal 2023 |  |  | $5.549.711.215 | $879.856.296 | $6.429.567.511 |  |
| Año 2024 (37 iniciativas) |  |  |  |  |  |  |
| REPOSICION CUARTEL 1° COMPAÑÍA DE BOMBEROS SINDEMPART | EP | GORE/FRIL | $1.722.170.000 | $0 | $1.722.170.000 | Terminado 2024 por la Direccion de Arquitectura |
| REPOSICIÓN AV. COSTANERA, COQUIMBO. TRAMO ENTRE PTE. CULEBRÓN Y LINEA FERREA | EP | DOP (SECTORIAL) | $1.565.705.636 | $0 | $1.565.705.636 | Terminado 2024 por la DOP |
| HABILITACION CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR | EP | MUNICIPAL | $0 | $391.879.754 | $391.879.754 | Terminado 2024 |
| PAVIMENTACION CALLE 8 DE MARZO Y PASAJE ANDRES SABELLA PARTE ALTA(PP N° 32) | EP | SERVIU/PAVIMENTACION | $82.086.000 | $304.238.000 | $386.324.000 | Terminado el 2024 por el SERVIU |
| MEJORAMIENTO PASEO EMPALME COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $346.245.068 | $346.245.068 | Terminado 2024 |
| PAVIMENTACION AVENIDA ALESSANDRI, SECTOR BOSQUE SAN CARLOS, COQUMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $343.060.042 | $343.060.042 | Terminado 2024 |
| CONSTRUCCION NUEVOS ACCESOS RECINTO PAMPILLA | EP | MUNICIPAL | $0 | $308.430.410 | $308.430.410 | Terminado 2024 |
| IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO PARA EQUIPAMIENTO PROYECTO RECUPERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS | EP | MUNICIPAL | $0 | $298.618.600 | $298.618.600 | Terminado 2024 |
| PAVIMENTACIÓN PARCIAL SECTOR PÉRGOLA PAMPILLA COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $274.682.667 | $274.682.667 | Terminado 2024 |
| TRANSFERENCIA APOYO AFECTACIONES POR ESCASEZ HÍDRICA 2023, COMUNA DE COQUIMBO (PUNTO EN LA DELEGACION RURAL) | EP | GORE/FNDR EMERGENCIA | $248.157.000 | $0 | $248.157.000 | Terminado 2024 |
| PAVIMENTACIÓN AVDA. FUNDICIÓN SUR TONGOY, ENTRE AVDA. LA SERENA Y AVDA. PLAYA GRANDE | EP | MUNICIPAL | $0 | $223.989.179 | $223.989.179 | Terminado 2024 |
| MEJORAMIENTO AREAS DE JUEGOS PARQUE OHIGGINS | EP | GORE/FRIL | $99.040.000 | $43.630.958 | $142.670.958 | Terminado 2024 |
| MEJORAMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS Y ESCENARIOS DE LA PLAZA DE ARMAS DE COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $137.533.555 | $137.533.555 | Terminado 2024 |
| MEJORAMIENTO PASEO MIRADOR DE LA HERRADURA | EP | MUNICIPAL | $0 | $133.815.857 | $133.815.857 | Terminado 2024 |
| PAVIMENTACION CALLE PABLO NERUDA PARTE ALTA (PP N° 32) | EP | SERVIU/PAVIMENTACION | $53.900.000 | $78.696.000 | $132.596.000 | Terminado el 2024 por el SERVIU |
| CONSERVACION GIMANSIO TECHADO (RADIER MULTICANCHA) | D | MUNICIPAL | $0 | $95.364.459 | $95.364.459 | Terminado 2024 |
| CONSTRUCCION DE TRES CIRCUITOS DE CALISTENIA EN LA COMUNA DE COQUIMBO | D | MUNICIPAL | $0 | $93.597.691 | $93.597.691 | Terminado 2024 |
| CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y CIERRE JARDINERAS PARA EL EDIFICIO CONSITORIAL DE COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $90.585.567 | $90.585.567 | Terminado 2024 |
| ADQUISICIÓN DE RETEN MOVIL PARA RURAL | EP-R | MUNICIPALIDAD | $0 | $60.000.000 | $60.000.000 | Entregado el 2024 |
| PAVIMENTACION CALLE ALMIRANTE SIMPSON SINDEMPART (PP N° 32) | EP | SERVIU/PAVIMENTACION | $19.873.000 | $39.726.000 | $59.599.000 | Terminado el 2024 por el SERVIU |
| HABILITACIÓN CASINO, EDIFICIO CONSISTORIAL | EP | SUBDERE | $59.413.834 | $0 | $59.413.834 | Terminado 2024 |
| CONSTRUCCION ACCESOS INCLUSIVOS PLAYAS DE COQUIMBO (3 ACCESOS) | EP | MUNICIPAL | $0 | $58.851.108 | $58.851.108 | Terminado 2024 |
| CONSERVACION GIMANSIO TECHADO (EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS) | D | IND-MUNICIPAL | $54.877.354 | $3.967.390 | $58.844.744 | Terminado 2024 |
| PAVIMENTACION PASAJE MAURICIO RUGENDA TIERRAS BLANCAS (PP N° 32) | EP | SERVIU/PAVIMENTACION | $19.380.000 | $37.748.000 | $57.128.000 | Terminado el 2024 por el SERVIU |
| HABILITACION PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL | EP | MUNICIPAL | $0 | $55.978.586 | $55.978.586 | Terminado 2024 |
| MEJORAMIENTO DE BAÑOS PARQUE OHIGGINS | EP | MUNICIPAL | $0 | $49.918.140 | $49.918.140 | Terminado 2024 |
| PAVIMENTACION PASAJE MARIA JACINTA DURAN PAN DE AZUCAR (PP N° 32) | EP | SERVIU/PAVIMENTACION | $24.306.000 | $22.603.000 | $46.909.000 | Terminado el 2024 por el SERVIU |
| PAVIMENTACION PASAJE ALBERTO LA BARRA PAN DE AZUCAR (PP N° 32) | EP | SERVIU/PAVIMENTACION | $24.239.000 | $22.325.000 | $46.564.000 | Terminado el 2024 por el SERVIU |
| PAVIMENTACION PASAJE CAUPOLICAN EL PEÑON (PP N° 32) | EP | SERVIU/PAVIMENTACION | $17.610.000 | $27.933.000 | $45.543.000 | Terminado el 2024 por el SERVIU |
| ADQUISICION MOBILIARIO URBANO PARA EQUIPAMIENTO PARQUE OHIGGINS | EP | MUNICIPAL | $0 | $39.868.205 | $39.868.205 | Terminado 2024 |
| REPARACION Y REPOSICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS, SECTOR CENTRO, COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $32.512.411 | $32.512.411 | Terminado 2024 |
| MEJORAMIENTO AREA DE JUEGO PLAZA PESCADORES DE GUAYACAN | EP | SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO | $31.339.920 | $0 | $31.339.920 | Terminado 2024 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EMPALME (TOTEM) | EP | MUNICIPAL | $0 | $29.535.800 | $29.535.800 | Terminado 2024 |
| INSTALACION DE RIEGO DE AREAS VERDES, PLAZA GABRIELA MISTRAL Y PLAZA ATACAMA SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $19.492.200 | $19.492.200 | Terminado 2024 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO COMEDOR DEL EDIFICIO CONSISTORIAL | EP | MUNICIPAL | $0 | $13.116.000 | $13.116.000 | Adquirido 2024 |
| OBRAS ELECTRICAS PROYECTO CONSTRUCCION NUEVOS ACCESOS LA PAMPILLA | EP | MUNICIPAL | $0 | $6.596.699 | $6.596.699 | Terminado 2024 |
| ADQUISICIÓN DE EXTENSION PASARELAS INCLUSIVAS | EP | MUNICIPAL | $0 | $5.107.300 | $5.107.300 | Adquirido 2024 |
| Subtotal 2024 |  |  | $4.022.097.744 | $3.689.646.646 | $7.711.744.390 |  |
| Año 2025 (64 iniciativas) |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAMIENTO PARQUE LA PAMPILLA DE COQUIMBO, AREA DE EVENTOS SECTOR PERGOLA PARQUE PAMPILLA | EP | MUNICIPAL | $0 | $2.198.920.693 | $2.198.920.693 | Terminada con Recepcion de Obra Diciembre 2025 |
| MEJORAMIENTO PLAZA LA VICTORIA BAQUEDANO (tiene una Multicancha) | D | MINVU (SECTORIAL) | $1.099.560.000 | $0 | $1.099.560.000 | Recepcionada por el MINVU 2025 |
| CONSTRUCCION E INSTALACION DE UN CENTRO DEPORTIVO CULTURAL EN EL SECTOR DE LA PLAYA DE LA HERADURA | D | MUNICIPAL | $0 | $832.184.209 | $832.184.209 | Terminado el 2025 |
| PAVIMENTACION AVENIDA GUANAQUEROS, LOCALIDAD DE TONGOY, ETAPA 1 FUNDICION -PICHASCA | EP | MUNICIPAL | $0 | $688.826.613 | $688.826.613 | Terminado 2025 |
| CONSULTORIA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA SISTEMA HIDRAULICO, ELECTRICO Y OBRAS CIVILES DE PILETAS DE AGUAS DANZANTES, PLAZA DE ARMAS , COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $595.000.000 | $595.000.000 | Terminado 2025 |
| CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL PARQ HUMEDAL- CULEBRON | EP | MINVU (SECTORIAL) | $560.970.950 | $0 | $560.970.950 | Terminado MINVU 2025 |
| IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS VARIOS PARA PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | EP | MUNICIPAL | $0 | $472.608.500 | $472.608.500 | Terminada con Recepcion de Obra Agosto y Julio 2025 |
| AMPLIACION DELEGACION MODULAR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $341.933.829 | $341.933.829 | Terminado 2025 |
| CONSTRUCCIÓN PUMPTRUCK SINDEMPART | D | MUNICIPAL | $0 | $324.927.715 | $324.927.715 | Terminada con Recepcion de Obra Diciembre 2025 |
| MEJORAMIENTO GIMNASIO TECHADO DE TIERRAS BLANCAS | D | IND | $305.590.574 | $0 | $305.590.574 | Terminada con Recepcion de Obra Octubre 2025 |
| ADQUISICIÓN MAQUINARIA PESADA (CAMION CAMA BAJA) PARA MANTENCIÓN Y REPARACION DE CAMINOS RURALES, COQUIMBO | EP | GORE/FNDR | $299.880.000 | $0 | $299.880.000 | Recepcionado en Diciembre 2025 |
| CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO EL BOSQUE (DS27) | EP | MINVU | $294.576.000 | $0 | $294.576.000 | Terminado 2025 |
| MEJORAMIENTO PASAJE TENIS GUAYACAN | EP | SUBDERE - MUNICIPAL | $235.326.560 | $58.827.643 | $294.154.203 | Terminada con Recepcion de Obra Julio 2025 |
| PAVIMENTACION HERNAN GALLARDO, PAN DE AZUCAR (P.P. N°33) | EP | SERVIU/PAVIMENTACION | $231.844.000 | $50.999.000 | $282.843.000 | Terminado el 2025 |
| CONSERVACION PAVIMENTOS URBANOS 2023 | EP | GORE/CIRCULAR 33 | $279.990.000 | $0 | $279.990.000 | Terminado 2025 |
| MEJORAMIENTO PLAZA FUNDICION DE TONGOY | EP | MUNICIPAL | $0 | $268.565.025 | $268.565.025 | Terminado 2025 |
| MEJORAMIENTO PASAJE LOS PINOS Y GRUTA LA VIRGEN VILLA DOMINANTE | EP | MINVU | $217.062.520 | $41.126.400 | $258.188.920 | Terminada con Recepcion de Obra Junio 2025 |
| CONSTRUCCIÓN VALLE LAS CAÑAS (DS27) | EP | MINVU | $250.000.000 | $0 | $250.000.000 | Terminado 2025 |
| CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO LA CANTERA (DS27) | EP | MINVU | $250.000.000 | $0 | $250.000.000 | Terminado 2025 |
| MEJORAMIENTO MULTICANCHA DEPORTIVA GIMNASIO TECHADO MUNICIPAL PERFECTO LOPEZ DE COQUIMBO (PISO DE MADERA) | D | IND - MUNICIPAL | $204.218.002 | $26.162.263 | $230.380.265 | Terminada con Recepcion de Obra Enero 2025 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR, COQUIMBO. | EP | MUNICIPAL | $0 | $200.420.583 | $200.420.583 | Terminado 2025 |
| CONSTRUCCION PLAZA ORIGENES LAS ENCINAS, COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $198.751.547 | $198.751.547 | Terminado 2025 |
| PAVIMENTACION MEDIA CALZADA CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA GUAYACAN | EP | SUBDERE -MUNICIPAL | $165.013.395 | $14.000.165 | $179.013.560 | Terminada con Recepcion de Obra Junio 2025 |
| MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COPIHUES, SECTOR LOTEO PORTUGAL | D | SUBDERE | $161.630.487 | $0 | $161.630.487 | Terminada con Recepcion de Obra Noviembre 2025 |
| CONSTRUCION PLAZA MEMORIAL FERROVIARIO LA COVICO | EP | GORE/FRIL | $123.054.000 | $37.560.129 | $160.614.129 | Terminada con Recepcion de Obra Enero 2025 |
| MEJORAMIENTO PLAZA EL PEÑON | EP | SUBDERE | $149.812.394 | $5.800.787 | $155.613.181 | Terminada con Recepcion de Obra Agosto 2025 |
| SUMINISTRO ESTANQUE DE AGUA DE CONSUMO HUMANO CON RECIRCULACION AUTONOMA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL, COQUIMBO | EP | SUBDERE | $130.302.709 | $23.653.541 | $153.956.250 | Terminado 2025 |
| ESTUDIO ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL | EP | MINVU-MUNICIPAL | $135.000.000 | $15.000.000 | $150.000.000 | Terminado el 2025 |
| CONSTRUCCION CENTRO PRODUCTIVO LOS REBELDES, COMUNA DE COQUIMBO | EP | SUBDERE | $149.559.342 | $0 | $149.559.342 | Terminada con Recepcion de Obra Enero 2025 |
| PLAZA DOLORES ENDEISA (DS 27) | EP | MINVU - MUNICIPAL | $135.268.000 | $13.526.800 | $148.794.800 | Terminada con Recepcion de Obra Diciembre 2025 |
| MEJORAMIENTO ELECTRICO SECTOR PLAZA DE ARMAS | EP | SUBDERE | $147.547.419 | $0 | $147.547.419 | Terminado 2025 |
| MEJORAMIENTO 10 VIVIENDAS EN GUAYACAN (PPF) | EP | MINVU | $130.000.000 | $0 | $130.000.000 | Terminado el 2025 |
| ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA GIMNASIO TECHADO PERFECTO ARTURO LOPEZ | D | MUNICIPAL | $0 | $121.000.000 | $121.000.000 | Terminada con Recepcion de Obra Abril 2025 |
| MEJORAMIENTO INTEGRAL CANCHA SAN LUIS, AVENIDA LAS TORRES | D | MUNICIPAL | $0 | $118.347.167 | $118.347.167 | Terminada con Recepcion de Obra Abril 2025 |
| HABILITACIÓN BAÑOS AUDITORIO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL. | EP | MUNICIPAL | $0 | $118.240.123 | $118.240.123 | Terminada con Recepcion de Obra Octubre 2025 |
| CONSTRUCCION NICHOS Y VEREDAS CEMENTERIO TAMBILLO | EP | MUNICIPAL | $0 | $115.871.476 | $115.871.476 | Terminada en Noviembre 2025 |
| MEJORAMIENTO BAÑOS, CAMARINES Y CUBIERTA GIMNASIO TECHADO MUNICIPAL | D | MUNICIPAL | $0 | $111.312.890 | $111.312.890 | Terminado 2025 |
| INSTALACION DE 3 NUEVOS CIRCUITOS DE CALISTENIAS | D | MUNICIPAL | $0 | $109.236.023 | $109.236.023 | Terminada con Recepcion de Obra Marzo 2025 |
| CONSTRUCCION RESALTOS VARIOS SECTORES DE LA COMUNA | EP | SUBDERE | $101.817.401 | $0 | $101.817.401 | Terminada con Recepcion de Obra Octubre 2025 |
| CONSERVACION SKATEPARK DE SINDEMPART DE COQUIMBO | D | IND | $99.142.916 | $0 | $99.142.916 | Terminada con Recepcion de Obra Septiembre 2025 |
| CONSTRUCCIÓN MODULOS PASEO PEATONAL ALDUNATE | EP | MUNICIPAL | $0 | $95.363.028 | $95.363.028 | Terminada con Recepcion de Obra Octubre 2025 |
| AMPLIACION SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN SECTOR PEÑUELAS (FNDR) | EP | FNDR | $88.981.080 | $0 | $88.981.080 | Terminada con Recepcion de Obra Septiembre 2025 |
| IMPLEMENTACIÓN DE PUNTO DE VENTA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MOLUSCOS VIVOS EN CALETA DE GUAYACÁN, COQUIMBO | EP | SUBDERE | $88.507.738 | $0 | $88.507.738 | Terminado 2025 |
| IMPLEMENTACIÓN DE MÁQUINAS DE EJERCICIOS PARA DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS | D | MUNICIPAL | $0 | $81.146.100 | $81.146.100 | Terminada con Recepcion de Obra Febrero 2025 |
| PAVIMENTACION PASAJE NORMA ANDUEZA, PAN DE AZUCAR (P.P. N°33) | EP | SERVIU/PAVIMENTACION | $41.201.000 | $39.502.000 | $80.703.000 | Terminado el 2025 |
| CONSTRUCCION GRADERIAS CANCHA SINTETICA LA PAMPILLA | D | MUNICIPAL | $0 | $77.867.430 | $77.867.430 | Terminado 2025 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PASEO ALDUNATE | EP | MUNICIPAL | $0 | $70.920.029 | $70.920.029 | Terminado 2025 |
| PROGRAMA DE FONDO DE INCENTIVO AL FOMENTO PRODUCTIVO Y AL EMPRENDIMIENTO GUAYACAN | EP | SUBDERE/PRBIPE | $70.000.000 | $0 | $70.000.000 | Terminada con Recpecion en Junio 2025 |
| PAVIMENTACION PASAJE GALVARINO, EL PEÑON (P.P. N°33) | EP | SERVIU/PAVIMENTACION | $25.233.000 | $43.621.000 | $68.854.000 | Terminado el 2025 |
| MEJORAMIENTO PLAZA ACCESO VARELA CON JUAN ANTONIO RIOS, COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $66.588.266 | $66.588.266 | Terminado 2025 |
| IMPLEMENTACIÓN DE MÁQUINAS DE EJERCICIOS PARA DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS | D | MUNICIPAL | $0 | $65.914.100 | $65.914.100 | Terminado 2025 |
| PAVIMENTACIÓN APERTURA VIAL CONEXIÓN CALLE MELGAREJO – AVDA. VARELA, COMUNA DE COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $54.217.431 | $54.217.431 | Terminado 2025 |
| MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS NOGALES | D | MUNICIPAL | $0 | $54.127.446 | $54.127.446 | Terminada con Recepcion de Obra Mayo 2025 |
| TRACTOR Y EQUIPAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO LAS ROSAS, COQUIMBO | D | FNDR | $34.539.848 | $0 | $34.539.848 | Recepcionado Octubre y Noviembre 2025 |
| CONSTRUCCION MURAL DE ARTE URBANO /MAU COQUIMBO (Primer Edificio Spencer) | EP | MUNICIPAL | $0 | $32.500.000 | $32.500.000 | Terminada con Recepcion de Obra Febrero 2025 |
| CONSTRUCCION DE MURALES EN EL ESPACIO PUBLICO (LA CANTERA) | EP | MUNICIPAL | $0 | $29.800.000 | $29.800.000 | Terminada con Recepcion de Obra Diciembre2025 |
| MEJORAMIENTO LOCOMOTORA A VAPOR "VAPORINA 3858 DE CUATRO EJES" | EP | MUNICIPAL | $0 | $24.990.000 | $24.990.000 | Terminado 2025 |
| SUMINISTRO ELECTRICO LOTE 1 Y 2 PARCELA 23 COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $22.375.778 | $22.375.778 | Terminada con Recepcion de Obra Septiembre 2025 |
| TRANSFERENCIA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN ANTE RIESGOS DE DESASTRES 2023, COMUNA DE COQUIMBO | EP | GORE/FNDR | $20.048.037 | $0 | $20.048.037 | Recepcion de 2 Lineas de Compra Abril y Mayo 2025 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL DE TIERRAS BLANCA (GIMNASIO) | D | MUNICIPAL | $0 | $16.674.756 | $16.674.756 | Recepciondo en Octubre 2025 |
| HABILITACION SALA DE REUNIONES PISO N° 8, 9 Y 10 | EP | MUNICIPAL | $0 | $15.907.026 | $15.907.026 | Terminada en Diciembre 2025 |
| CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LETRAS VOLUMÉTRICAS PLAZA ACCESO VARELA | EP | MUNICIPAL | $0 | $14.399.000 | $14.399.000 | Terminada con Recepcion de Obra Octubre 2025 |
| HABILITACIÓN SALA DE REUNIONES PISO N°11 Y PISO N°6, EDIFICIO CONSISTORIAL | EP | MUNICIPAL | $0 | $7.379.190 | $7.379.190 | Terminada en Diciembre 2025 |
| MANTENCION PILETA LAS GAVIOTAS PLAZA DE ARMAS | EP | MUNICIPAL | $0 | $6.800.000 | $6.800.000 | Terminada en Diciembre 2025 |
| Subtotal 2025 |  |  | $6.225.677.372 | $7.922.895.701 | $14.148.573.073 |  |
| Año 2026 (8 iniciativas) |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTACIÓN AVENIDA AMANECER ENTRE CALLE DE SERVICIO RUTA 5 Y CALLE LAS GARZAS, SECTOR PEÑUELAS, COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $557.131.851 | $557.131.851 | Terminada con Recepcion de Obra Enero 2026 |
| MEJORAMIENTO MULTICANCHA EL HURACAN DE TIERRAS BLANCAS | D | MUNICIPAL | $0 | $144.868.846 | $144.868.846 | Terminado 2026 |
| MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR TIERRAS BLANCAS LAS LOMAS | D | MUNICIPAL | $0 | $99.935.582 | $99.935.582 | Terminado 2026 |
| MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA MAESTRANZA SAN JUAN, COQUIMBO (IND) | D | IND | $80.061.918 | $0 | $80.061.918 | Terminado 2026 |
| GUAYACÁN MÁS ILUMINADO | EP | SPD | $0 | $48.496.522 | $48.496.522 | Terminada con Recepcion de Obra Enero 2026 |
| MEJORAMIENTO Y REPARACION PASEO EMPALME | EP | MUNICIPAL | $0 | $31.055.265 | $31.055.265 | Terminada con Recepcion de Obra Enero 2026 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL ESTADIO FRANCISCO SÁNCHEZ RUMOROSO | D | MUNICIPAL | $0 | $24.463.360 | $24.463.360 | Terminado el 2026 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ESTADIO FRANCISCO SÁNCHEZ RUMOROSO | D | MUNICIPAL | $0 | $23.438.921 | $23.438.921 | Terminado el 2026 |
| Subtotal 2026 |  |  | $80.061.918 | $929.390.347 | $1.009.452.265 |  |
| En curso (15 iniciativas) |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCION AVENIDA PANORÁMICA TRAMO LA CANTERA LOS CLARINES - ETAPA II | EP | MINVU (SECTORIAL) | $8.732.771.786 | $0 | $8.732.771.786 | En Ejecución por SERVIU |
| CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE PASTO SINTETICO Y CAMARINES LA PERGOLA DE LA PAMPILLA | D | MUNICIPAL | $0 | $1.427.991.887 | $1.427.991.887 | En Ejecución |
| CONSERVACION Y MODERNIZACION SISTEMA ELECTRICO ESTADIO FRANCISCO SANCHEZ RUMOROSO | D | MUNICIPAL | $0 | $1.151.713.758 | $1.151.713.758 | En Ejecución |
| MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO FORTIN MOTTA DE COQUIMBO (ROYALTY 2025) | D | MUNICIPAL | $0 | $626.741.777 | $626.741.777 | En Ejecución |
| CONSTRUCCION EXTENSION REDES SANITARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE VIVIENDAS LOCALIDAD EL PEÑON, COQUIMBO (SUBDERE) | EP-R | SUBDERE - MUNICIPAL | $271.758.185 | $48.914.808 | $320.672.993 | En ejecución de Obra |
| ESPECIALIDADES DEL PROYECTO REPOSICION Y REUBICACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE TONGOY, COMUNA DE COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $248.777.010 | $248.777.010 | En Ejecución |
| CONSTRUCCION SKATEPARK DE TIERRAS BLANCAS | D | FNDR - MUNICIPAL | $93.500.000 | $127.495.743 | $220.995.743 | En Evaluacion de Ofertas por parte del GORE |
| MEJORAMIENTO CANCHA VILLA LOS PESCADORES, GUANAQUEROS | D | MUNICIPAL | $0 | $150.000.000 | $150.000.000 | En Evaluación de Ofertas |
| MEJORAMIENTO MULTICANCHA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ, PUNTA MIRA SUR, COQUIMBO | D | MUNICIPAL | $0 | $146.090.411 | $146.090.411 | En Evaluación de Licitación |
| CONSTRUCCION MULTICANCHA EL ESCUADRON | D | MUNICIPAL | $0 | $119.982.764 | $119.982.764 | En Contrato |
| CONSTRUCCION MULICANCHA LOS NARANJOS, PUNTA MIRA NORTE | D | MUNICIPAL | $0 | $109.571.333 | $109.571.333 | En Contrato |
| MEJORAMIENTO MULTICANCHA EL OBSERVATORIO EL SAUCE | D | MUNICIPAL | $0 | $100.000.000 | $100.000.000 | En Licitacion |
| MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR LA CANTERA | D | MUNICIPAL | $0 | $100.000.000 | $100.000.000 | En Licitacion |
| MEJORAMIENTO MULTICANCHA MAGALLANES, SECTOR TIERRAS BLANCAS | D | MUNICIPAL | $0 | $100.000.000 | $100.000.000 | En Licitacion |
| MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR PEÑUELAS | D | MUNICIPAL | $0 | $80.000.000 | $80.000.000 | En Preparación de Bases |
| Subtotal En curso |  |  | $9.098.029.971 | $4.537.279.491 | $13.635.309.462 |  |
| Sin estado informado (20 iniciativas) |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTACION AVENIDA GUANAQUEROS, SEGUNDA ETAPA, TONGOY, COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $829.846.217 | $829.846.217 | Sin estado |
| CONSTRUCCION PASEO PEATONAL DE LA HERRADURA (CASINO 2025) | EP | MUNICIPAL | $0 | $791.398.356 | $791.398.356 | Sin estado |
| CONSTRUCCION PARQUE COMUNITARIO EL BOSQUE SECTOR PARTE ALTA | EP | MUNICIPAL | $0 | $697.496.000 | $697.496.000 | Sin estado |
| MEJORAMIENTO PLAZA SINDEMPART | EP | MUNICIPAL | $0 | $470.969.455 | $470.969.455 | Sin estado |
| IMPLEMENTACION DE JUEGOS VARIOS PARA PROYECTO RECUPERACION EEPP | EP | MUNICIPAL | $0 | $452.129.995 | $452.129.995 | Sin estado |
| OBRAS DE EMERGENCIA INMUEBLE MUNICIPAL CLUB SOCIAL DE COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $256.520.789 | $256.520.789 | Sin estado |
| MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA COSTANERA - ATALAYAS | EP | MUNICIPAL | $0 | $237.934.848 | $237.934.848 | Sin estado |
| MEJORAMIENTO PLAZA DE TIERRAS BLANCAS - Oscar Bonilla | EP | MUNICIPAL | $0 | $194.963.489 | $194.963.489 | Sin estado |
| ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TELEFERICO EN COQUIMBO | EP | MUNICIPAL | $0 | $159.850.000 | $159.850.000 | Sin estado |
| MEJORAMIENTO PLAZA LOS PRADOS DE PEÑUELAS (CASINO 2025) | EP | MUNICIPAL | $0 | $138.935.194 | $138.935.194 | Sin estado |
| PAVIMENTACION VEREDAS CALLEJON ESFUERZO CAMPESINO | EP-R | MUNICIPAL | $0 | $103.804.371 | $103.804.371 | Sin estado |
| PAVIMENTACION CALLEJON ESFUERZO CAMPESINO | EP-R | VIALIDAD | $102.000.000 | $0 | $102.000.000 | Sin estado |
| MEJORAMIENTO VARIOS ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACIÓN (FNDR) | EP | FNDR | $72.074.473 | $0 | $72.074.473 | Sin estado |
| RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS Y MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN PÚBLICA, LAS TORRES | EP | SERVIU | $64.917.616 | $0 | $64.917.616 | Sin estado |
| ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y MATERIALES SALON VIP Y BAÑOS FRANCISCO SANCHEZ RUMOROSO | EP | MUNICIPAL | $0 | $50.216.752 | $50.216.752 | Sin estado |
| DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CASA DEL ARTE RURAL LUCILA GODOY ALCAYAGA LA CANTERA | EP | CULTURA | $34.760.265 | $0 | $34.760.265 | Sin estado |
| CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN PISO 3 Y 4, SECTOR VIP ESTADIO FRANCISCO SANCHEZ RUMOROSO | EP | MUNICIPAL | $0 | $32.988.028 | $32.988.028 | Sin estado |
| INSTALACION PUBLICITARIA CIERRE PERIMETRAL HERRADURA | EP | MUNICIPAL | $0 | $30.445.122 | $30.445.122 | Sin estado |
| CONSTRUCCION DE MURALES EN EL ESPACO PUBLICO / PASO BAJO NIVEL PEÑUELAS | EP | MUNICIPAL | $0 | $29.800.000 | $29.800.000 | Sin estado |
| INSTALACIÓN DE CÁMARA DE TELEPROTECCIÓN EN SECTOR LOS RIELES, GUAYACÁN COQUIMBO (SPD) | EP | MUNICIPAL | $0 | $15.170.459 | $15.170.459 | Sin estado |
| Subtotal Sin estado informado |  |  | $273.752.354 | $4.492.469.075 | $4.766.221.429 |  |

## 3.2 Totales del documento 2

| Año | Iniciativas | Externo | Municipal | Total | % del total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 5 | $581.849.172 | $53.420.016 | $635.269.188 | 1,2% |
| 2022 | 9 | $6.194.470.170 | $106.516.322 | $6.300.986.492 | 11,5% |
| 2023 | 25 | $5.549.711.215 | $879.856.296 | $6.429.567.511 | 11,8% |
| 2024 | 37 | $4.022.097.744 | $3.689.646.646 | $7.711.744.390 | 14,1% |
| 2025 | 64 | $6.225.677.372 | $7.922.895.701 | $14.148.573.073 | 25,9% |
| 2026 | 8 | $80.061.918 | $929.390.347 | $1.009.452.265 | 1,8% |
| En curso | 15 | $9.098.029.971 | $4.537.279.491 | $13.635.309.462 | 25,0% |
| Sin estado informado | 20 | $273.752.354 | $4.492.469.075 | $4.766.221.429 | 8,7% |
| Total general | 183 | $32.025.649.916 | $22.611.473.894 | $54.637.123.810 | 100,0% |

Conciliación con la planilla. La planilla informa un total de $54.611.617.396. La diferencia con el total depurado de este informe ($54.637.123.810) es de $25.506.414: se restan $560.970.950 del registro duplicado del Parque Humedal Culebrón y se suman $586.477.364 de las cuatro iniciativas rurales que solo figuran en la hoja Rural. Además, la fila de totales de la hoja de Espacios Públicos no suma los aportes que quedaron escritos como texto ("$697,496,000" y similares), por eso sus subtotales externo y municipal no cuadran con el monto total.

# 4. Análisis descriptivo

## 4.1 Panorama general

Entre junio de 2021 y 2026, el documento 2 registra 183 iniciativas por $54.637.123.810. El 58,6% proviene de fuentes externas ($32.025.649.916) y el 41,4% de recursos municipales ($22.611.473.894). De ese total, 148 iniciativas ya están terminadas o recepcionadas por $36.235.592.919; 15 siguen en curso por $13.635.309.462 y 20 no informan estado por $4.766.221.429.

La infraestructura deportiva suma 39 iniciativas por $8.898.566.950, con un 74,9% de financiamiento municipal. La recuperación de espacios públicos suma 144 iniciativas por $45.738.556.860, donde el aporte municipal llega al 34,9%. El deporte es la línea donde el municipio pone más recursos propios en proporción.

## 4.2 Evolución anual: el municipio pasa a financiar la mayor parte

La inversión terminada crece cada año y alcanza su punto más alto en 2025, con 64 iniciativas por $14.148.573.073, uno de cada cuatro pesos del periodo. El dato de 2026 es parcial, porque el año está en curso.

Cambia también quién financia. En 2021 y 2022 casi todo vino de fuentes externas: el aporte municipal fue de 8,4% y 1,7%. En 2024 subió a 47,8%, en 2025 a 56,0% y en lo que va de 2026 a 92,1%. Lo mismo pasa con las obras deportivas en curso: el 97,8% de su monto es municipal.

| Año | Iniciativas | Total | Municipal | % municipal | % del periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 5 | $635.269.188 | $53.420.016 | 8,4% | 1,2% |
| 2022 | 9 | $6.300.986.492 | $106.516.322 | 1,7% | 11,5% |
| 2023 | 25 | $6.429.567.511 | $879.856.296 | 13,7% | 11,8% |
| 2024 | 37 | $7.711.744.390 | $3.689.646.646 | 47,8% | 14,1% |
| 2025 | 64 | $14.148.573.073 | $7.922.895.701 | 56,0% | 25,9% |
| 2026 | 8 | $1.009.452.265 | $929.390.347 | 92,1% | 1,8% |

## 4.3 Fuentes de financiamiento externo

| Fuente | Iniciativas con aporte | Aporte externo | % del externo |
| --- | --- | --- | --- |
| MINVU/SERVIU | 30 | $20.583.306.999 | 64,3% |
| MOP | 3 | $4.392.563.094 | 13,7% |
| Gobierno Regional (FNDR/FRIL) | 13 | $3.239.557.468 | 10,1% |
| SUBDERE | 26 | $2.927.452.497 | 9,1% |
| IND | 6 | $784.792.408 | 2,5% |
| Ministerio de las Culturas | 2 | $66.637.530 | 0,2% |
| Subsecretaría de Prevención del Delito | 1 | $31.339.920 | 0,1% |

MINVU y SERVIU explican casi dos tercios del aporte externo, sobre todo por dos obras viales y urbanas de gran escala: la Avenida Panorámica, tramo La Cantera-Los Clarines, y la reposición de la Avenida Costanera, tramo Peñuelas Sur-cruce La Cantera. En deporte, el principal socio externo es el IND, con el gimnasio techado de Tierras Blancas, el piso de madera del gimnasio Perfecto Arturo López y el skatepark de Sindempart. SUBDERE financia, en cambio, muchas obras de menor tamaño en los barrios.

## 4.4 Infraestructura deportiva por tipo de obra

| Tipo de obra | Iniciativas | Monto |
| --- | --- | --- |
| Multicanchas y canchas | 20 | $4.554.732.134 |
| Gimnasios techados y su equipamiento | 6 | $655.792.655 |
| Estadio Francisco Sánchez Rumoroso | 3 | $1.199.616.039 |
| Skatepark y pumptrack | 3 | $645.066.374 |
| Calistenia y máquinas de ejercicio | 4 | $349.893.914 |
| Otros (Fortín Motta, centro deportivo cultural La Herradura y Complejo Las Rosas) | 3 | $1.493.465.834 |
| Total infraestructura deportiva | 39 | $8.898.566.950 |

Las canchas son el eje de la política deportiva en los barrios: 20 iniciativas, entre multicanchas de Tierras Blancas, Punta Mira, La Cantera, Peñuelas, El Sauce y Guanaqueros, y las canchas de pasto sintético de La Pampilla, que es la obra deportiva en curso más grande. De esas 20, ocho todavía están en contrato, licitación, evaluación o preparación de bases. Le siguen el estadio, con la modernización del sistema eléctrico en ejecución, el centro deportivo cultural de La Herradura, terminado en 2025, y el Fortín Motta, en ejecución.

## 4.5 Estadio: evolución del gasto anual

| Año | Presupuesto inicial | Presupuesto vigente | Utilizado | Utilizado / vigente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | $32.000.000 | $20.899.999 | $20.899.999 | 100,0% |
| 2022 | $90.449.714 | $56.522.556 | $56.522.556 | 100,0% |
| 2023 | $154.258.481 | $137.580.516 | $129.643.948 | 94,2% |
| 2024 | $359.690.822 | $276.942.568 | $276.942.568 | 100,0% |
| 2025 | $1.840.701.450 | $1.353.774.360 | $1.353.774.360 | 100,0% |
| 2026 | $1.387.805.000 | $1.500.805.000 | $1.054.761.765 | 70,3% |

El gasto del estadio pasó de $20.899.999 en 2021 a $1.353.774.360 en 2025, casi 65 veces más. El salto de 2025 se explica por la iluminación deportiva ($955.304.222, el 70,6% del año) y por las butacas del sector VIP ($138.860.966). Entre 2021 y 2025 se ejecutó prácticamente todo el presupuesto vigente. En 2026, con el año en curso, queda un saldo de $446.043.235, concentrado en mantención y reparación de edificaciones.

## 4.6 Concentración de la inversión

| Iniciativa | Fuente | Año o estado | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCION AVENIDA PANORÁMICA TRAMO LA CANTERA LOS CLARINES - ETAPA II | MINVU (SECTORIAL) | En curso | $8.732.771.786 |
| REPOSICION AV, COSTANERA COQUIMBO TRAMO PEÑUELAS SUR - CRUCE LA CANTERA. | MINVU (SECTORIAL) | 2022 | $5.048.121.493 |
| CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO SOCOS, TONGOY. | MOP (SECTORIAL) | 2023 | $2.724.857.458 |
| MEJORAMIENTO PARQUE LA PAMPILLA DE COQUIMBO, AREA DE EVENTOS SECTOR PERGOLA PARQUE PAMPILLA | MUNICIPAL | 2025 | $2.198.920.693 |
| MEJORAMIENTO VIAS DE EVACUACION TONGOY COQUIMBO (PRIMERA ETAPA) | MINVU (SECTORIAL) | 2023 | $1.969.830.448 |
| REPOSICION CUARTEL 1° COMPAÑÍA DE BOMBEROS SINDEMPART | GORE/FRIL | 2024 | $1.722.170.000 |
| REPOSICIÓN AV. COSTANERA, COQUIMBO. TRAMO ENTRE PTE. CULEBRÓN Y LINEA FERREA | DOP (SECTORIAL) | 2024 | $1.565.705.636 |
| CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE PASTO SINTETICO Y CAMARINES LA PERGOLA DE LA PAMPILLA | MUNICIPAL | En curso | $1.427.991.887 |
| CONSERVACION Y MODERNIZACION SISTEMA ELECTRICO ESTADIO FRANCISCO SANCHEZ RUMOROSO | MUNICIPAL | En curso | $1.151.713.758 |
| MEJORAMIENTO PLAZA LA VICTORIA BAQUEDANO (tiene una Multicancha) | MINVU (SECTORIAL) | 2025 | $1.099.560.000 |
| Total 10 mayores |  |  | $27.641.643.159 |

Las diez iniciativas más grandes suman el 50,6% del total. Solo la Avenida Panorámica, en ejecución por SERVIU, equivale al 16,0%. Las otras 173 iniciativas se reparten la otra mitad, con montos medianos y pequeños en plazas, multicanchas, pavimentos y equipamiento.

## 4.7 Distribución territorial aproximada

Cada iniciativa se asignó a un solo sector, según el lugar que nombra. Cuando el nombre de una calle coincide con el de otra localidad, manda la localidad donde está la obra: la Avenida Guanaqueros está en Tongoy y se cuenta en Tongoy. Las obras comunales o sin lugar claro quedan en una fila aparte. Así, las filas suman el total. Es una aproximación, porque las planillas no traen coordenadas.

| Sector | Iniciativas | De ellas, deportivas | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| La Cantera | 8 | 2 | $9.373.508.455 |
| Tongoy | 8 | 0 | $7.001.251.816 |
| Peñuelas | 8 | 1 | $6.756.046.222 |
| La Pampilla | 8 | 2 | $4.367.662.851 |
| Centro | 32 | 0 | $3.257.297.228 |
| Sindempart | 5 | 2 | $2.676.809.086 |
| Costanera y Culebrón | 2 | 0 | $2.126.676.586 |
| Tierras Blancas | 13 | 6 | $1.956.979.061 |
| La Herradura | 5 | 1 | $1.878.645.544 |
| Parte Alta | 6 | 0 | $1.596.150.000 |
| Estadio | 5 | 3 | $1.282.820.819 |
| San Juan | 10 | 7 | $1.278.678.067 |
| Baquedano | 2 | 1 | $1.248.664.734 |
| Guayacán | 10 | 0 | $1.213.908.476 |
| Pan de Azúcar | 7 | 0 | $715.321.740 |
| El Peñón | 4 | 0 | $590.683.174 |
| El Sauce | 2 | 1 | $345.156.668 |
| Punta Mira | 3 | 2 | $315.571.422 |
| Las Torres | 2 | 1 | $183.264.783 |
| Guanaqueros | 1 | 1 | $150.000.000 |
| Las Cardas | 1 | 0 | $117.907.495 |
| Tambillos | 1 | 0 | $115.871.476 |
| Sin sector identificable | 40 | 9 | $6.088.248.107 |
| Total | 183 | 39 | $54.637.123.810 |

Rectificación de Guanaqueros. La versión anterior de esta tabla contaba las iniciativas que nombran cada sector y le asignaba a Guanaqueros 3 iniciativas por $1.668.672.830. Dos de ellas son la pavimentación de la Avenida Guanaqueros en Tongoy (etapa 1 Fundición-Pichasca, $688.826.613, terminada en 2025, y segunda etapa, $829.846.217, sin estado informado). En la localidad de Guanaqueros hay una sola iniciativa:

| Iniciativa | Fuente | Estado | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| MEJORAMIENTO CANCHA VILLA LOS PESCADORES, GUANAQUEROS | MUNICIPAL | En Evaluación de Ofertas | $150.000.000 |

La reposición de la posta de salud rural de Guanaqueros no figura en las planillas porque no es inversión municipal: la financian el Gobierno Regional y el MOP. Su estado actual no está confirmado.

Tongoy, La Cantera y Peñuelas concentran los montos más altos por las grandes obras viales y de borde costero. Tierras Blancas y San Juan reúnen la mayor cantidad de proyectos deportivos: gimnasios techados, multicanchas y un skatepark en evaluación. La Pampilla reúne obras de eventos, accesos, graderías y canchas sintéticas.

## 4.8 Cruces entre los dos documentos

| Proyecto | Documento 1 | Documento 2 | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Parque La Pampilla, sector pérgola | $2.198.920.693 | $2.198.920.693 | Mismo monto. En el documento 2 figura como espacio público, terminado en diciembre de 2025. |
| Gimnasio techado de Tierras Blancas | $305.590.574 | $305.590.574 | Mismo monto, financiado por el IND. |
| Recinto deportivo Fortín Motta | $661.652.548 | $626.741.777 | Diferencia de $34.910.771. El documento 2 lo informa en ejecución. |
| Gimnasio techado Perfecto Arturo López | $435.818.739 | $659.272.049 | El documento 2 registra seis obras y compras en el gimnasio techado municipal entre 2023 y 2025, si se asume que todas corresponden a este recinto. El documento 1 lo ubica en 2025-2027. |
| Iluminación y sistema eléctrico del estadio | $955.304.222 | $1.151.713.758 | El documento 1 lo da como ejecutado en 2025. El documento 2 lo muestra en ejecución, con un monto mayor. |
| Materiales de construcción del estadio | $23.438.921 | $23.438.921 | Mismo monto, terminado en 2026. No aparece en el centro de costo 055. |

Por estos cruces, los totales de ambos documentos no se deben sumar: al menos $2.504.511.267 (Pampilla y Tierras Blancas) aparecen en los dos.

## 4.9 Calidad de los datos

- El total de 2026 del estadio incluye $955.304.222 que ya figuran en 2025.

- La iniciativa del Parque Humedal Culebrón está repetida en la hoja de Espacios Públicos.

- 20 iniciativas no informan estado ni año, por $4.766.221.429. Entre ellas están el paseo peatonal de La Herradura y la plaza Los Prados de Peñuelas, ambos con la etiqueta Casino 2025, y la segunda etapa de la Avenida Guanaqueros en Tongoy.

- Algunos montos están escritos como texto, por lo que la fila de totales de la hoja no los suma.

- Los títulos dicen "junio 2021 a 2025", pero las hojas incluyen obras terminadas en 2026.

- La iniciativa "Guayacán más iluminado" informa como fuente a la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero el monto está en la columna municipal.

- La fecha de informe del centro de costo es el 06.10.2026, posterior a la fecha de este análisis.

- La hoja Rural tiene una iniciativa sin monto (juego modular en Tres Villas y Sueño por un Mañana) y celdas con error de referencia (#REF!).

## 4.10 Conclusiones

- Desde junio de 2021, el municipio registra 183 iniciativas de deporte y espacios públicos por $54.637.123.810, de las cuales 148 ya están terminadas.

- La gestión combina dos motores: grandes obras sectoriales, sobre todo del MINVU, el MOP y el Gobierno Regional, y una inversión municipal propia que crece año a año y que en 2025 ya supera la mitad del total.

- El deporte es una apuesta con recursos propios: el 74,9% de su inversión es municipal, con foco en canchas de barrio, gimnasios y el estadio.

- El estadio Francisco Sánchez Rumoroso pasó de un gasto de mantención menor a una modernización mayor en 2025, con iluminación, butacas, pantallas y maquinaria.

- Antes de difundir cifras hay que resolver tres puntos: el doble registro de la iluminación del estadio, las diferencias en Fortín Motta y en el gimnasio Perfecto Arturo López, y las 20 iniciativas sin estado.